Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware

für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A 8

zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen (SSW-SBA-A8)

Integrationsplan

| Version | 3.0 |
| --- | --- |
| Stand | 17.12.2014 |
| Produktzustand | Akzeptiert |
| Datei | IntPl_SSW_SBA_A8 |
| Projektmanager | Herr Dr. Bettermann |
| Projektleiter | Herr Hannes |
| Projektträger | Regierungspräsidium Tübingen Landesstelle für Straßentechnik Heilbronner Straße 300 - 302 70469 Stuttgart |
| Ansprechpartner | Herr Hannes |

# Allgemeines

## Verteiler

| Organisationseinheit | Name | Anzahl Kopien | Vermerk |
| --- | --- | --- | --- |
| PG SSW-SBA-A8 | Herr Dr. Bettermann Herr Hannes Frau Kellers Herr Zipperle | 1 |  |
| PTV | Herr Balz Herr Frik Herr Schütze Herr Hahn | 1 |  |

## Änderungsübersicht

| Version | Datum | Kapitel | Bemerkungen | Bearbeiter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 22.04.2009 | alle | Ersterstellung | Balz |
| 0.2 | 27.04.2009 | alle | Ergänzungen/Überarbeitungen | Frik |
| 0.3 | 04.05.2009 | alle | PTV-interne QS | Hahn |
| 1.0 | 04.05.2009 | alle | Überführung in den Zustand „Vorgelegt“ | Balz |
| 1.1 | 18.05.2009 | alle | Einpflegen von Änderungsvorschlägen aus dem Prüfprotokoll des AG zur Version 1.0 | Balz |
| 1.2 | 19.05.2009 | alle | Überarbeitung gemäß Vereinbarung im Workshop | PG |
| 2.0 | 29.05.2009 | alle | Überführung in den Zustand akzeptiert | PTV |
| 2.1 | 26.11.2014 | alle | Anpassung an die Projektfestlegungen und die realisierte Software | PTV |
| 3.0 | 17.12.2014 | alle | Überführung in den Zustand akzeptiert | LST |

## Inhaltsverzeichnis

0	Allgemeines	2

0.1	Verteiler		2

0.2	Änderungsübersicht	2

0.3	Inhaltsverzeichnis	3

0.4	Abkürzungsverzeichnis	4

0.5	Definitionen	4

0.6	Referenzierte Dokumente	4

0.7	Abbildungsverzeichnis	5

0.8	Tabellenverzeichnis	5

1	Zweck des Dokuments	6

2	Integrationsprodukte und -strategien	7

3	Integrationsrandbedingungen	10

3.1	Integrations- / Prüfumgebung	10

3.2	Prioritäten	10

3.3	Risiken		11

3.4	Sonstige Randbedingungen	11

4	Organisation der Integration	13

4.1	Integrations-Netzplan	13

4.2	Personal / Verantwortlichkeiten	13

5	Integrationsmaßnahmen	14

5.1	Erforderliche Produkte	14

5.2	Integrationsanleitung	14

5.2.1	SW-Einheit 4.4 - PL-Prüfung logisch WZG	14

5.2.2	SW-Einheit 7.3 - Nässestufen	15

5.2.3	SW-Einheit 7.4 - Helligkeitssteuerung	15

5.2.4	SW-Einheit 7.5 - Steuerungsalgorithmen SBA	15

5.2.5	SW-Einheit 7.6 - Steuerungskern SBA	17

5.2.6	SW-Einheit 7.7 - Sonderprogrammgenerator SBA	17

5.2.7	SW-Einheit 7.8 - Sonderprogrammvorschau SBA	18

5.2.8	SW-Einheit 13.3 - Plug-ins SBA	19

5.3	Spezielle Hantierungen	21

## Abkürzungsverzeichnis

Die für das Projekt relevanten Abkürzungen werden in einem separaten Dokument [AbkSSWSBAA8] zusammengefasst.

## Definitionen

Die für das Projekt relevanten Begriffe werden in einem separaten Dokument [GlossarSSWSBAA8] erläutert.

## Referenzierte Dokumente

| AbkSSWSBAA8 | Abkürzungsverzeichnis für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: Abk_SSW_SBA_A8 |
| --- | --- |
| AfoSSWSBAA8 | Anwenderforderungen zur Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A8 zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen, aktueller Stand: Afo_SSW_SBA_A8 |
| GlossarSSWSBAA8 | Glossar für das Projekt SSW-SBA-A8, aktueller Stand: Glossar_SSW_SBA_A8 |
| IntPlBLAk | Integrationsplan des VRZ Basissystems, aktueller Stand: SE-02.00.00.00.00-IntPl-0.2[Integrationsplan].zip |
| PHbSSWSBAA8 | Projekthandbuch zur Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A8 zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen, aktueller Stand: PHb_SSW_SBA_A8 |
| PrPlSSWSBAA8 | Prüfplan zur Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A8 zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen, aktueller Stand: PrPl_SSW_SBA_A8 |
| PrSpezSSWSBAA8 | Prüfspezifikation zur Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A8 zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen, aktueller Stand: PrSpez_SSW_SBA_A8 |
| SwArcSSWSBAA8 | Softwarearchitektur zur Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A8 zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen, aktueller Stand: SwArc_SWE_x-y_SSW_SBA_A8 |
| SysArcSSWSBAA8 | Systemarchitektur zur Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A8 zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen, aktueller Stand: SysArc_SSW_SBA_A8 |
| TAnfSSWSBAA8HW | Technische Anforderungen zur Entwicklung einer standardisierten Steuerungssoftware für eine Streckenbeeinflussungsanlage am Beispiel der A8 zwischen AD Leonberg und AS Wendlingen, Segment Hardware, aktueller Stand: TAnf_SSW_SBA_A8_Hardware |

## Abbildungsverzeichnis

entfällt

## Tabellenverzeichnis

Tabelle ‎2.1: SW-Segmente und SW-Einheiten	9

Tabelle ‎2.2: Segment Hardware und HW-Einheiten	9

Tabelle ‎3.1: Prioritäten für die Integration der neuen SW-Bausteine	11

Tabelle ‎5.1: Erforderliche Module für die Integration der SWE 4.4	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Tabelle ‎5.2: Erforderliche Module für die Integration der SWE 7.3	15

Tabelle ‎5.3: Erforderliche Module für die Integration der SWE 7.4	15

Tabelle ‎5.4: Erforderliche Module für die Integration der SWE 7.5	17

Tabelle ‎5.5: Erforderliche Module für die Integration der SWE 7.6	17

Tabelle ‎5.6: Erforderliche Module für die Integration der SWE 7.7	18

Tabelle ‎5.7: Erforderliche Module für die Integration der SWE 7.8	18

Tabelle ‎5.8: Erforderliche Module für die Integration der SWE 13.3	21

# Zweck des Dokuments

Das vorliegende Dokument enthält Vorgaben des AG für den Zusammenbau des Systems und beschreibt die technischen Voraussetzungen für die Überführung des Systems in die Nutzung.

# Integrationsprodukte und -strategien

Gemäß [SysArcSSWSBAA8] besteht das System SSW-SBA-A8 aus folgenden SW-Segmenten und SW-Einheiten:

| Segment | SWE | Fertigprodukt | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Datenverteiler (DaV) | 1.1 – Datenverteiler-Applikationsfunktion | Ja (BLAk) | Bibliothek |
|  | 1.2 – Datenverteiler | Ja (BLAk) | Datenverteiler |
| 2 – Kommunikation mit externen Stellen (KEx) | 2.2 – TLS OSI2 OSI3 | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 2.2 – TLS OSI7 | Ja (BLAk) | Applikation |
| 3 – Archivsystem (ArS) | 3.1 – Archivsystem | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 3.1 – BW-spezifische Ergänzung | Ja (VRZ3) | Applikation |
|  | 3.2 – Datenexport | Ja (BLAk) | Applikation |
| 4 – Datenübernahme und Aufbereitung (DUA) | 4.1 – PL-Prüfung formal | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 4.2 – PL-Prüfung logisch LVE | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 4.3 – PL-Prüfung logisch UFD | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 4.4 – PL-Prüfung logisch WZG | Nein | Applikation |
|  | 4.5 – Messwertersetzung LVE | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 4.6 – Abfrage Pufferdaten | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 4.7 – Datenaufbereitung LVE | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 4.8 – Datenaufbereitung UFD | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 4.9 – Aggregation LVE | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 4.11 – Güteberechnung | Ja (BLAk) | Bibliothek |
|  | 4.12 – Messwertersetzung UFD | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 4.DeFa – Fehleranalyse TLS | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 4.DELzFh – Langzeitfehlererkennung LVE | Ja (BLAk) | Applikation |
| 5 – Intelligente Analyseverfahren (IAV) | 5.2 – Straßensubsegmentanalyse | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 5.6 – ASDA/FOTO | Ja | Bibliothek |
| 6 – Intelligente Bewertungsverfahren (IBV) | 6.1 – Stauverlaufsanalyse | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 6.3 – Umfassende Datenanalyse | Ja (BLAk) | Applikation |
| 7 – Steuerung (Ste) | 7.3 – Nässestufen | Nein | Applikation |
|  | 7.4 - Helligkeitssteuerung | Nein | Applikation |
|  | 7.5 – Steuerungsalgorithmen SBA | Nein | Applikation |
|  | 7.6 – Steuerungskern SBA | Nein | Applikation |
|  | 7.7 – Sonderprogrammgenerator SBA | Nein | Applikation |
|  | 7.8 – Sonderprogrammvorschau SBA | Nein | Applikation |
|  | 7.9 – Schalten und Überwachen („Zwischenschicht“) | Ja | Applikation |
|  | 7.10 – INCA-Stau | Ja | Applikation |
|  | 7.11 – INCA-Harmonisierung | Ja | Applikation |
| 8 – Parametrierung und Konfiguration (PuK) | 8.1 – Konfiguration | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 8.2 – Parametrierung | Ja (BLAk) | Applikation |
| 9 – Protokolle und Auswertungen (PuA) | 9.1+ 9.2 – Protokollerstellung und –verwaltung | Ja (BLAk) | Applikation |
| 10 – System (Sys) | 10.1 – Start/Stop | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 10.2 – Überprüfung System | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 10.3 – USV | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 10.4 – DCF77 | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 10.5 – Backup | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 10.7 – Funktionsbibliothek | Ja (BLAk) | Bibliothek |
| 11 – Verwaltung (VeW) | 11.1 – Simulation | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 11.2 – Systemkalender | Ja (BLAk) | Bibliothek |
|  | 11.3 – Ereigniskalender | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 11.4 – Betriebsmeldungsverwaltung | Ja (BLAk) | Applikation |
|  | 11.5 – Engstellenverwaltung | Ja (BLAk) | Applikation |

| Segment | SWE | Fertigprodukt | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 – Bedienung und Visualisierung (BuV) | 13.1 – Rahmenwerk | Ja (VRZ3) | Applikation |
|  | 13.2 – Plug-in | Ja (VRZ3) | Bibliothek |
|  | 13.2 – BW-spezifische Ergänzung | Ja (VRZ3) | Bibliothek |
|  | 13.3 – Plug-ins SBA, bestehend aus den SW-Komponenten: Anlagendarstellung Dialoge für Sonderprogrammeingaben Dialoge zur Parametrierung der Steuerung Dialoge für Protokollierung und Auswertungen | Nein | Bibliothek |

Tabelle 2.1: SW-Segmente und SW-Einheiten

Diese sind auf den folgenden HW-Einheiten zu installieren:

| Segment | HWE | Fertigprodukt |
| --- | --- | --- |
| 15 – Hardware | 15.1 – Client-Hardware (Bedienrechner + Monitore) | Ja |
|  | 15.2 – Server-Hardware | Ja |
|  | 15.3 – Peripheriegeräte | Ja |

Tabelle 2.2: Segment Hardware und HW-Einheiten

Im Folgenden wird ausschließlich auf die neu zu erstellenden SW-Bausteine des Systems eingegangen. Für die Integration der übrigen Segmente gelten die Vorgaben und Anforderungen aus [IntPlBLAk].

Die zu erstellende Software wird in der Programmiersprache Java implementiert. Dabei müssen die einzelnen Module, Komponenten und SW-Einheiten in Java Paketen nach dem Muster

system.segement.sw-einheit.komponente.modul

strukturiert sein. Abgegrenzte SW-Einheiten müssen als jar-Archiv vorliegen.

# Integrationsrandbedingungen

## Integrations- / Prüfumgebung

Die zu integrierenden Produkte sind in der Programmiersprache Java implementiert. Als Umgebung wird entweder die „Java 2 Platform Standard Edition“ (J2SE) oder die „Java Runtime Environment'“ (JRE) benötigt.

Die Anforderungen an die Installations- und Prüfumgebung sind im Prüfplan (siehe [PrPlSSWSBAA8], Kapitel 5), in den Prüfspezifikationen zum System (siehe [PrSpezSSWSBAA8]) bzw. in den Prüfspezifikationen zu den relevanten Segmenten benannt.

Die technischen Randbedingungen (bestehende technische Infrastruktur und Anforderungen an die Zielhardware) sind in den Anwenderforderungen (siehe [AfoSSWSBAA8], Kap. 2: Ist-Aufnahme und –Analyse) und in den technischen Anforderungen zur Hardware (siehe [TAnfSSWSBAA8HW]) dokumentiert.

## Prioritäten

Unter Berücksichtigung der inkrementellen Entwicklung des Systems (siehe [PHbSSWSBAA8], Kap. 4) ergeben sich folgende Prioritäten beim Zusammenbau des Systems:

| Prio | Zu integrierende SW-Bausteine |
| --- | --- |
| 1 | SWE 1.1 – Datenverteiler-Applikationsfunktion |
|  | SWE 1.2 – Datenverteiler |
|  | SWE 3.1 – Archivsystem |
|  | SWE 3.1 – BW-spezifische Ergänzung |
|  | SWE 3.2 – Datenexport |
|  | SWE 7.6 - Steuerungskern |
|  | SWE 7.7 - Sonderprogrammgenerator |
|  | SWE 7.8 - Sonderprogrammvorschau |
|  | SWE 8.1 – Konfiguration |
|  | SWE 8.2 – Parametrierung |
|  | SWE 9.1+ 9.2 – Protokollerstellung und –verwaltung |
|  | SWE 10.1 – Start/Stop |
|  | SWE 10.2 – Überprüfung System |
|  | SWE 10.3 – USV |
|  | SWE 10.4 – DCF77 |
|  | SWE 10.5 – Backup |
|  | SWE 10.7 – Funktionsbibliothek |
|  | SWE 11.1 - Simulation |
|  | SWE 11.4 - Betriebsmeldungsverwaltung |
|  | SWE 13.1 – BuV-Rahmenwerk |
|  | SWE 13.2 – Plug-in |
|  | SW-Komponente 13.3.2 – Dialoge für Sonderprogrammeingaben |
|  | Parameterdialoge des Steuerungskerns aus der SW-Komponente 13.3.3 |
| 2 | SWE 2.2 – TLS OSI2 OSI3 |
|  | SWE 2.2 – TLS OSI7 |
|  | SWE 4.1 – PL-Prüfung formal |
|  | SWE 4.2 – PL-Prüfung logisch LVE |
|  | SWE 4.3 – PL-Prüfung logisch UFD |
|  | SWE 4.4 – PL-Prüfung logisch WZG |
|  | SWE 4.5 – Messwertersetzung LVE |
|  | SWE 4.6 – Abfrage Pufferdaten |
|  | SWE 4.7 – Datenaufbereitung LVE |
|  | SWE 4.8 – Datenaufbereitung UFD |
|  | SWE 4.9 – Aggregation LVE |
|  | SWE 4.11 – Güteberechnung |
|  | SWE 4.12 – Messwertersetzung UFD |
|  | SWE 4.DeFa – Fehleranalyse TLS |
|  | SWE 4.DELzFh – Langzeitfehlererkennung LVE |
|  | SWE 5.2 – Straßensubsegmentanalyse |
|  | SWE 6.1 – Stauverlaufsanalyse |
|  | SWE 6.3 – Umfassende Datenanalyse |
|  | SWE 7.3 – Nässestufen |
|  | SWE 7.4 – Helligkeitssteuerung |
|  | SWE 7.5 – Steuerungsalgorithmen |
|  | SWE 7.9 – Schalten und Überwachen („Zwischenschicht“) |
|  | Schematische Anlagenübersicht aus der SW-Komponente 13.3.1 |
|  | Parameterdialoge der Steuerungsalgorithmen aus der SW-Komponente 13.3.3 |
| 3 | SWE 5.6 – ASDA/FOTO |
|  | SWE 7.10 – INCA-Stau |
|  | SWE 7.11 – INCA-Harmonisierung |
|  | Streckenprofil aus der SW-Komponente 13.3.1 |
|  | Topografische Übersicht aus der SW-Komponente 13.3.1 |
|  | SW-Komponente 13.3.4 - Dialoge für Protokollierung & Auswertungen |

Tabelle 3.1: Prioritäten für die Integration der neuen SW-Bausteine

## Risiken

Aufgrund der klaren Struktur der Datenaustauschprozesse über den Datenverteiler sind keine besonderen Risiken – weder für den Zusammenbau der neuen SW-Bausteine noch für die Integration der Fertigprodukte – zu erwarten.

Das Hauptrisiko bei der Installation und Inbetriebnahme des Systems auf der Zielhardware besteht  darin, dass Probleme im Zusammenspiel mit den bestehenden Einrichtungen (Außenanlagen, Netzwerkinfrastruktur, USV) auftreten. Zur Minimierung dieser Risiken ist es unerlässlich, dass sich der AN frühzeitig über die bestehenden Einrichtungen informiert.

## Sonstige Randbedingungen

Voraussetzung für die Installation und Inbetriebnahme des Systems ist die Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit der bestehenden technischen Infrastruktur sowie der Zielhardware. Bezüglich der Verfügbarkeit der technischen Infrastruktur und der noch nicht auf der ZID verfügbaren Softwarebausteine aus VRZ3 ist von folgenden Kenndaten auszugehen:

- Außenanlagen SBA A 8: sukzessive ab Mai 2010

- Infrastruktur der Datenübertragung SBA B 27: Januar 2010

- Software der VRZ3, Los C3: August 2009

- Software der VRZ3, Los E: sukzessive bis Anfang 2010

Über die Verfügbarkeit der Fertigprodukte aus SWE 5.6 (ASDA/Foto), 7.10 (INCA-Stau) und 7.11 (INCA-Harmonisierung) kann derzeit noch keine verbindliche Aussage getroffen werden.

# Organisation der Integration

## Integrations-Netzplan

Aufgrund der Überschaubarkeit des Systems SSW-SBA-A8 ist kein separater Netzplan für die Integration erforderlich. Die Integrationsschritte, deren zeitliche Abfolge sowie deren Abhängigkeiten untereinander und zu anderen Aktivitäten sind jedoch im Projektzeitplan (Feinplan auf Basis der Tabelle 2.1) auszuweisen.

## Personal / Verantwortlichkeiten

Hier hat der AN das Personal und deren Rollen zu benennen, das an der SW-Integration, an der Systeminstallation sowie am Systemtest teilnimmt.

Seitens des AG und seiner Bevollmächtigten ist die Teilnahme folgender Personen bei der Systeminstallation sowie beim Systemtest vorgesehen:

| Teilnehmer | Rolle bei der Systeminstallation / beim Systemtest |
| --- | --- |
| Herr Hannes (LST) | AG-seitige Koordination |
| Herr Hannes (LST) | Ansprechpartner für die Einrichtung der Zielsysteme |
| Herr Hannes (LST) | Ansprechpartner für die Einrichtung der Schnittstellen zu Bestandsanlagen |
| Herr Schütze und Herr Frik (PTV) | Mitwirkung am Systemtest als Bevollmächtigte des AG |

# Integrationsmaßnahmen

## Erforderliche Produkte

Die zur SW-Integration bzw. zur Systeminstallation und zum Systemtest erforderlichen Produkte ergeben sich aus Kapitel 2 sowie den technischen Dokumenten und aus den Prüfspezifikationen.

## Integrationsanleitung

In den folgenden Unterpunkten wird ausschließlich für die neu zu erstellenden SW-Einheiten des Systems jeweils tabellarisch beschrieben, aus welchen Komponenten bzw. Modulen die jeweilige SW-Einheit aufgebaut ist.

Die Integration der Fertigprodukte erfolgt gemäß [IntPlBLAk].

Wenn ein Modul der SW-Einheit aus einer anderen SW-Einheit wieder verwendet wird, wird dies in der entsprechenden Spalte mit einem Verweis auf das wiederverwendete Modul angegeben.

Außerdem wird angegeben, welche Javaversion und welche zusätzlichen Bibliotheken benötigt werden.

### SW-Einheit 4.2 - PL-Prüfung logisch LVE

Pid:	SE-04.02

Name:	PL-Prüfung logisch LVE

Hinweis: Für die SW-Einheit 4.2 wurden Workarounds erforderlich, welche mit Stand November 2014 noch nicht in die veröffentlichten Fassungen des NERZ Einfluss gefunden haben.

### SW-Einheit 4.5 - Messwertersetzung LVE

Pid:	SE-04.05

Name:	Messwertersetzung LVE

Hinweis: Für die SW-Einheit 4.5 wurden Workarounds erforderlich, welche mit Stand November 2014 noch nicht in die veröffentlichten Fassungen des NERZ Einfluss gefunden haben.

### SW-Einheit 4.7 - Datenaufbereitung LVE

Pid:	SE-04.07

Name:	Datenaufbereitung LVE

Hinweis: Für die SW-Einheit 4.7 wurden Workarounds erforderlich, welche mit Stand November 2014 noch nicht in die veröffentlichten Fassungen des NERZ Einfluss gefunden haben.

### SW-Einheit 4.9 - Aggregation LVE

Pid:	SE-04.09

Name:	Aggregation LVE

Hinweis: Für die SW-Einheit 4.9 wurden Workarounds erforderlich, welche mit Stand November 2014 noch nicht in die veröffentlichten Fassungen des NERZ Einfluss gefunden haben.

### SW-Einheit 4.4 - PL-Prüfung logisch WZG

Pid:	SE-04.04

Name:	PL-Prüfung logisch WZG

Hinweis: Die funktionalen Inhalte der SW-Einheit 4.4 stehen in engem Zusammenhang mit der SW-Einheit 7.9 Schalten und Überwachen („Zwischenschicht“). In Zuge der Projektrealisierung wurde die Eigenständigkeit der SWE 4.4 zu Gunsten der Integration in die SWE 7.9 aufgegeben.

### SW-Einheit 7.3 - Nässestufen

Pid:	SE-07.03

Name:	Nässestufen

Für die Integration der SW-Einheit sind die folgenden Module erforderlich:

| Identifikator | Langbezeichnung | Wiederverwendung |
| --- | --- | --- |
| SE-07.03.01 | Modul Nässestufen | - |

Tabelle 5.1: Erforderliche Module für die Integration der SWE 7.3

Als Randbedingungen werden benötigt:

- JAVA SDK 5.0 oder höher

- Bibliothek Datenverteiler Applikationsfunktionen

- Funktionsbibliothek

### SW-Einheit 7.4 - Helligkeitssteuerung

Pid:	SE-07.04

Name:	Nässestufen

Für die Integration der SW-Einheit sind die folgenden Module erforderlich:

| Identifikator | Langbezeichnung | Wiederverwendung |
| --- | --- | --- |
| SE-07.04.01 | Modul Helligkeitssteuerung | - |

Tabelle 5.2: Erforderliche Module für die Integration der SWE 7.4

Als Randbedingungen werden benötigt:

- JAVA SDK 5.0 oder höher

- Bibliothek Datenverteiler Applikationsfunktionen

- Funktionsbibliothek

### SW-Einheit 7.5 - Steuerungsalgorithmen SBA

Pid:	SE-07.05

Name:	Steuerungsalgorithmen SBA

Für die Integration der SW-Einheit sind die folgenden Module erforderlich:

| Identifikator | Langbezeichnung | Wiederverwendung |
| --- | --- | --- |
| SE-07.05.01 | Modul AlgorithmusrahmenGrundausbau | - |
| SE-07.05.02 | Modul AlgorithmusrahmenErweitert | - |
| SE-07.05.03 | Modul AlgorithmusrahmenVollständig | - |
| SE-07.05.04 | Modul Massnahmenbearbeitung | - |
| SE-07.05.05 | Modul Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund hoher Belastung und Unruhe im Verkehr | - |
| SE-07.05.06 | Modul Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund hoher Belastung | - |
| SE-07.05.07 | Modul Geschwindigkeitsbeschränkung aufgrund von Geschwindigkeitsdifferenzen | - |
| SE-07.05.08 | Modul Stau | - |
| SE-07.05.09 | Modul Erweiterter Staualgorithmus | - |
| SE-07.05.10 | Modul LKW-Überholverbot auf Grund von Belastung | - |
| SE-07.05.11 | Modul LKW-Überholverbot auf Grund von Nässe | - |
| SE-07.05.12 | Modul LKW-Überholverbot auf Grund von Sichtbehinderungen | - |
| SE-07.05.13 | Modul Nässewarnung | - |
| SE-07.05.14 | Modul Glättewarnung | - |
| SE-07.05.15 | Modul Nebelwarnung | - |
| SE-07.05.16 | Modul Seitenwind | - |
| SE-07.05.17 | Modul Lärm | - |
| SE-07.05.18 | Modul Luftschadstoffe | - |
| SE-07.05.19 | Modul Langsame Fahrzeuge | - |
| SE-07.05.20 | Modul Abstandswarnung 1 | - |
| SE-07.05.21 | Modul Abstandswarnung 2 | - |
| SE-07.05.22 | Modul Temposplit | - |
| SE-07.05.23 | Modul Fahrstreifenzuweisung | - |
| SE-07.05.24 | Modul Temporäre Seitenstreifenfreigabe (Belastung) | - |
| SE-07.05.25 | Modul Temporäre Seitenstreifenfreigabe (Belegung) | - |
| SE-07.05.26 | Modul Temporäre Seitenstreifenfreigabe (ereignis- und zeitabhängig) | - |
| SE-07.05.27 | Modul externe Trigger | - |
| SE-07.05.28 | Modul Autarkprogramm | - |
| SE-07.05.29 | Modul Fremdanlage | - |
| SE-07.05.30 | Modul Zuflussregelung | - |
| SE-07.05.31 | Modul SeitenstreifenfreigabeUeberwachung | - |

Tabelle 5.3: Erforderliche Module für die Integration der SWE 7.5

Als Randbedingungen werden benötigt:

- JAVA SDK 5.0 oder höher

- Bibliothek Datenverteiler Applikationsfunktionen

- Funktionsbibliothek

### SW-Einheit 7.6 - Steuerungskern SBA

Pid:	SE-07.06

Name:	Steuerungskern SBA

Für die Integration der SW-Einheit sind die folgenden Module erforderlich:

| Identifikator | Langbezeichnung | Wiederverwendung |
| --- | --- | --- |
| SE-07.06.01 | Modul Steuerungskern | - |
| SE-07.06.02 | Modul Regelklassen | - |

Tabelle 5.4: Erforderliche Module für die Integration der SWE 7.6

Als Randbedingungen werden benötigt:

- JAVA SDK 5.0 oder höher

- Bibliothek Datenverteiler Applikationsfunktionen

- Funktionsbibliothek

### SW-Einheit 7.7 - Sonderprogrammgenerator SBA

Pid:	SE-07.07

Name:	Sonderprogrammgenerator SBA

Für die Integration der SW-Einheit sind die folgenden Module erforderlich:

| Identifikator | Langbezeichnung | Wiederverwendung |
| --- | --- | --- |
| SE-07.07.01 | Modul Sonderprogrammgenerator | - |

Tabelle 5.5: Erforderliche Module für die Integration der SWE 7.7

Als Randbedingungen werden benötigt:

- JAVA SDK 5.0 oder höher

- Bibliothek Datenverteiler Applikationsfunktionen

- Funktionsbibliothek

### SW-Einheit 7.8 - Sonderprogrammvorschau SBA

Pid:	SE-07.08

Name:	Sonderprogrammvorschau SBA

Für die Integration der SW-Einheit sind die folgenden Module erforderlich:

| Identifikator | Langbezeichnung | Wiederverwendung |
| --- | --- | --- |
| SE-07.08.01 | Modul Sonderprogrammvorschau | - |
| SE-07.08.02 | Modul Regelklassen | - |

Tabelle 5.6: Erforderliche Module für die Integration der SWE 7.8

Als Randbedingungen werden benötigt:

- JAVA SDK 5.0 oder höher

- Bibliothek Datenverteiler Applikationsfunktionen

- Funktionsbibliothek

### SW-Einheit 7.9 - Schalten und Überwachen („Zwischenschicht“)

Pid:	SE-07.09

Name:	Schalten und Überwachen („Zwischenschicht“)

Für die Integration der SW-Einheit sind die folgenden Module erforderlich:

| Identifikator | Langbezeichnung | Wiederverwendung |
| --- | --- | --- |
| SE-07.09.01 | Modul Schalten und Überwachen (Zwischenschicht“) | - |

Tabelle 5.7: Erforderliche Module für die Integration der SWE 7.9

Als Randbedingungen werden benötigt:

- JAVA SDK 5.0 oder höher

- Bibliothek Datenverteiler Applikationsfunktionen

- Funktionsbibliothek

### SW-Einheit 13.3 - Plug-ins SBA

Pid:	SE-13.03

Name:	Plug-ins SBA

Für die Integration der SW-Einheit sind die folgenden Module erforderlich:

| Identifikator | Langbezeichnung | Wiederverwendung |
| --- | --- | --- |
| SE-13.03.01 | Komponente Anlagendarstellung | - |
| SE-13.03.01.01 | Modul Topografische Ansicht *) | - |
| SE-13.03.01.02 | Modul Stilisierte Darstellung | - |
| SE-13.03.01.03 | Modul Streckenprofil | - |
| SE-13.03.02 | Komponente Dialoge für Sonderprogrammeingaben | - |
| SE-13.03.02.01 | Modul Sonderprogrammeingabe | - |
| SE-13.03.02.02 | Modul Sonderprogrammeditor | - |
| SE-13.03.03 | Komponente Dialoge zur Parametrierung der Steuerung | - |
| SE-13.03.03.01 | Modul Parametrierung Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund hoher Belastung und Unruhe im Verkehr | - |
| SE-13.03.03.02 | Modul Parametrierung Geschwindigkeitsbeschränkung auf Grund hoher Belastung | - |
| SE-13.03.03.03 | Modul Parametrierung Geschwindigkeitsbeschränkung aufgrund von Geschwindigkeitsdifferenzen | - |
| SE-13.03.03.04 | Modul Parametrierung Stau | - |
| SE-13.03.03.05 | Modul Parametrierung Erweiterter Staualgorithmus | - |
| SE-13.03.03.06 | Modul Parametrierung LKW-Überholverbot auf Grund von Belastung | - |
| SE-13.03.03.07 | Modul Parametrierung LKW-Überholverbot auf Grund von Nässe | - |
| SE-13.03.03.08 | Modul Parametrierung LKW-Überholverbot auf Grund von Sichtbehinderungen | - |
| SE-13.03.03.09 | Modul Parametrierung Nässewarnung | - |
| SE-13.03.03.10 | Modul Parametrierung Glättewarnung | - |
| SE-13.03.03.11 | Modul Parametrierung Nebelwarnung | - |
| SE-13.03.03.12 | Modul Parametrierung Seitenwind | - |
| SE-13.03.03.13 | Modul Parametrierung Lärm | - |
| SE-13.03.03.14 | Modul Parametrierung Luftschadstoffe | - |
| SE-13.03.03.15 | Modul Parametrierung Langsame Fahrzeuge | - |
| SE-13.03.03.16 | Modul Parametrierung Abstandswarnung 1 | - |
| SE-13.03.03.17 | Modul Parametrierung Abstandswarnung 2 | - |
| SE-13.03.03.18 | Modul Parametrierung Temposplit | - |
| SE-13.03.03.19 | Modul Parametrierung Fahrstreifenzuweisung | - |
| SE-13.03.03.20 | Modul Parametrierung Temporäre Seitenstreifenfreigabe (Belastung) | - |
| SE-13.03.03.21 | Modul Parametrierung Temporäre Seitenstreifenfreigabe (Belegung) | - |
| SE-13.03.03.22 | Modul Parametrierung Temporäre Seitenstreifenfreigabe (ereignis- und zeitabhängig) | - |
| SE-13.03.03.23 | Modul Parametrierung Schaltung von Programmen auf Grund von externen Triggern | - |
| SE-13.03.03.24 | Modul Parametrierung Zuflussregelung | - |
| SE-13.03.03.25 | Modul Parametrierung Helligkeitssteuerung | - |
| SE-13.03.03.26 | Modul Parametrierung Nässestufen | - |
| SE-13.03.03.27 | Modul Parametrierung Zuordnung Anzeigen - Anlage | - |
| SE-13.03.03.28 | Modul Parametrierung Zuordnung WZG-Typen | - |
| SE-13.03.03.29 | Modul Parametrierung Vorgänger-Nachfolgebeziehungen | - |
| SE-13.03.03.30 | Modul Parametrierung Listen für Entfernungsangaben | - |
| SE-13.03.03.31 | Modul Parametrierung Assistent zur Situationsermittlung und Massnahmenversorgung | - |
| SE-13.03.03.32 | Modul Parametrierung Autarkbetrieb | - |
| SE-13.03.03.33 | Modul Parametrierung Fremdanlage | - |
| SE-13.03.03.34 | Modul Parametrierung Einzelmassnahme | - |
| SE-13.03.03.35 | Modul Parametrierung Priorisierung | - |
| SE-13.03.03.36 | Modul Parametrierung Trichterung | - |
| SE-13.03.03.37 | Modul Parametrierung Verdoppelung | - |
| SE-13.03.03.38 | Modul Parametrierung Lücken füllen | - |
| SE-13.03.03.39 | Modul Parametrierung Monotonie | - |
| SE-13.03.03.40 | Modul Parametrierung Zusammenfassen | - |
| SE-13.03.03.41 | Modul Parametrierung Universal | - |
| SE-13.03.03.42 | Modul Parametrierung Ausfall gleiches Zeichen | - |
| SE-13.03.03.43 | Modul Parametrierung Ausfall anderes Zeichen | - |
| SE-13.03.03.44 | Modul Parametrierung Ausschaltregel | - |
| SE-13.03.03.45 | Modul Parametrierung Absolut notwendige Schaltung | - |
| SE-13.03.03.46 | Modul Parametrierung Notwendige Schaltung | - |
| SE-13.03.03.47 | Modul Parametrierung Verschieben | - |
| SE-13.03.03.48 | Modul Parametrierung Aufhebung | - |
| SE-13.03.03.49 | Modul Parametrierung Allgemeine Verriegelungsmatrix | - |
| SE-13.03.03.50 | Modul Parametrierung Spezielle Verriegelungsmatrix | - |
| SE-13.03.04 | Komponente Dialoge für Protokollierung und Auswertungen | - |
| SE-13.03.04.01 | Modul Assistent Protokollierung und Auswertung *) | - |
| SE-13.03.04.02 | Modul Dialoge zur Qualitätssicherung von lokaler Verkehrsdatenerfassung *) | - |

Tabelle 5.8: Erforderliche Module für die Integration der SWE 13.3

*) Bei der Integration ist zu Berücksichtigen, dass die gekennzeichneten Module im Projekt SSW-SBA-A8 nicht realisiert wurden.

Als Randbedingungen werden benötigt:

- JAVA SDK 5.0 oder höher

- Bibliothek Datenverteiler Applikationsfunktionen

- Funktionsbibliothek

## Spezielle Hantierungen

Der AN hat eine separate Anleitung zur Systeminstallation zu erstellen und spätestens 1 Woche vor Beginn der Systeminstallation an den AG zu liefern.

Der AN hat rechtzeitig (mindestens 4 Wochen) vor Beginn der Systeminstallation die erforderlichen Installationsvoraussetzungen (Konfigurationsarbeiten, Freischaltung von Übertragungskanälen o.ä.) auf Seiten der bestehenden Infrastruktur zu benennen.

Insbesondere sind auch ggf. notwendige Betriebsunterbrechungen bestehender Systeme aufzuzeigen. Die damit verbundenen An- und Abschaltprozeduren sind mit dem AG abzustimmen.

# Footnotes

Die weitere Untergliederung der SW-Einheiten und SW-Komponenten in SW-Module ist den Dokumenten zur SW-Architektur [SwArcSSWSBAA8] zu entnehmen (vgl. auch Kap. 5.2.1 bis 5.2.8 des vorliegenden Dokuments).

Die genaue Festlegung der HW-Einheiten ist den Technischen Anforderungen zur Hardware [TAnfSSWSBAA8HW] zu entnehmen.